|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 14 a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do uchwały Nr XXVII/181/08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Powiatu Pszczyńskiego |  |
|  |  |  | WYKAZ ZADAŃ WIELOLETNICH W LATACH 2009 - 2011 |  |  |  |  | z dnia 22 grudnia 2008 roku |  |
| Nazwa zadania | realiz |  | źródła finansowania | wartość zadania | poniesione wydatki do 2008 r. | nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |
|  | realizacja | jedn.org. |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | w latach następnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OBIEKT PRZY UL.DWORCOWEJ 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozdz. 85333 |  |  | budżet powiatu |  |  | - | - | - | 200 000 |
| Zagospodarowanie terenu wokół |  | Starostwo | budżet państwa |  |  | - | - | - | - |
| budynku przy ul. Dworcowej 23 | 2009/- | Powiatowe | PFOŚiGW | 200 000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | środki UE |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | WFOŚiGW |  |  | - | - | - | - |
| BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozdz.75020 |  | Starostwo | budżet powiatu |  |  | - |  | - | - |
| Roboty elewacyjne | 2001/- | Powiatowe | PFOŚiGW | 180 000 | 19 500 | - | - | - | 160.500 |
|  |  |  | inne |  |  | - |  | - | - |
| rozdz. 75020 |  | Starostwo | budżet powiatu |  |  | - | - | - | 550 480 |
| Usunięcie barier architektonicznych | 1999/- | Powiatowe | PFOŚiGW | 570 000 | 19 520 | - | - |  |  |
|  |  |  | inne |  |  |  | - | - | - |
| roadz. 75020 |  |  | budżet powiatu |  |  |  | - | - | - |
| Urządzenie terenu zieleni wokół budynku Starostwa | 2004/-2009 | Starostwo | PFOŚiGW | 250 000 | 140 000 | 110 000 | - | - | - |
|  |  | Powiatowe | inne |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| rozdz. 75495 |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Utworzwnie i wyposażenie Powiatowego Zespołu Reagowania | 1999/- | Starostwo | budżet powiatu | 1 105 000 | 440 000 | - | - | - | 665 000 |
| Kryzysowego w Pszczynie |  | Powiatowe | budżet państwa |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | inne |  |  | - | - | - | - |
| OBIEKTY OŚWIATOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozdz.80130 |  |  | budżet powiatu |  |  | 399 000 | 524 000 | - | - |
| Rozbudowa i modernizacja budynku basenu |  |  | budżet państwa |  |  | - | - | - | - |
| Zespołu Szkół Rolniczych | 2003/2010 | Starostwo | PFOŚiGW | 6 132 090 | 262 090 | - | - | - | - |
|  |  | Powiatowe | środki UE |  |  | 2 261 000 | 2 686 000 | - | - |
|  |  |  | WFOŚiGW |  |  | - | - | - | - |
| rozdz. 80130 |  |  | budżet powiatu |  | 393 704 | 247 500 | 240 000 |  |  |
| Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego w szkołach | 2008/2010 | Starostwo | budżet państwa |  |  |  |  |  |  |
| ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego |  | Powiatowe | PFOŚiGW | 3 643 704 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | 1 402 500 | 1 360 000 |  |  |
|  |  |  | WFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| rozdz. 85410 |  |  | budżet powiatu |  |  | - | - | - | 827 652 |
| Modernizacja internatu - Zespół Szkół Rolniczych |  |  | budżet państwa |  |  | - | - | - | - |
|  | 2006/2011 | Starostwo | PFOŚiGW | 5 604 300 | 86 620 | - | - | - | - |
|  |  | Powiatowe | środki UE |  |  | - | - | - | 4 690 028 |
|  |  |  | WFOŚiGW |  |  | - | - | - |  |
| rozdz. 80130 |  |  | budżet powiatu |  |  | - | - | - | 661 957 |
| Rozbudowa zewnętrznych obiektów sportowych wraz z układem |  |  | budżet państwa |  |  | - | - | - | - |
| komunikacyjnym -Zespół Szkół Rolniczych | 20062011 | Starostwo | PFOŚiGW | 4 427 075 | 14 030 | - | - | - | - |
|  |  | Powiatowe | środki UE |  |  | - | - | - | 3 751 088 |
| rozdz. 80130 |  |  | budżet powiatu |  |  | - | - | - | - |
| Termomodernizacja budynku ZSS przy ul. Poniatowskiego | 2008/2009 | Starostwo | PFOŚiGW | 484 854 | 274 854 | 210 000 | - | - | - |
|  |  | Powiatowe | WFOŚiGW |  |  | - | - | - | - |
| OBIEKTY SPORTOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozdz. 92601 |  | Starostwo | budżet powiatu |  |  | 240 000 | 500 000 | 669 740 |  |
| Układ komunikacji w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich | 2007/2011 | Powiatowe | budżet państwa |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | PFOŚiGW | 1 450 000 | 40 260 | - | - | - | - |
| OBIEKT BUDYNKU SZPITALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozdz. 85111 |  |  | budżet powiatu | 31 099 849 |  | 1 884 207 | 2 157 483 | 623 288 |  |
| Program dostosowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie do warunków określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej | 2009/2011 | Zespól Opieki | budżet państwa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdrowotnej | PFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | 10 677 172 | 12 225 736 | 3 531 963 |  |