|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 14 b |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | do uchwały Nr XXVII/181/08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rady Powiatu Pszczyńskiego |  |  |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 22 grudnia 2208 roku |  |  |
| dział 600 - Transport i łaczność |  | WYKAZ ZADAŃ WIELOLETNICH W LATACH 2009 - 2011 |  |  |  |  |  |  |
| rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zadania | realizacja | źródła finansowania | wartość kosztorysowa/ | poniesione wydatki do 2008 r. | nakłady poniesione w latach |  |  |  |
|  |  |  | wart.po przetargach |  | 2009 | 2010 | 2011 | pozostałe lata |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DROGI POWIATOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMINA KOBIÓR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet powiatu |  |  |  | 24 156 | 250 000 |  |
| Przebudowa ul. Przelotowej w Kobiórze | 2007/2011 | budżet państwa | 274 156 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| GMINA PSZCZYNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu |  | budżet powiatu |  |  | 1 645 033 |  |  |  |
| drogowego w Gminie Pszczyna poprzez | 2004/2009 | budżet państwa |  |  |  |  |  |  |
| przebudowę drogi powiatowej - ulicy |  | środki UE | 5 227 735 | 60 561 | 3 522 141 |  |  |  |
| Hodowców w Wiśle Wielkiej |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej |  | budżet powiatu |  |  |  |  |  |  |
| ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej | 2007/2011 | budżet państwa | 1 200 000 | 131 948 |  | 500 000 | 568 052 |  |
| na odcinku od ul.Leśnej do granicy |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| miejscowości Brzeźce |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa atrakcyjności turystycznej |  | budżet powiatu |  |  |  | 1 942 407 | 2 377 415 |  |
| Gminy Pszczyna poprzez przebudowę dróg |  | budżet państwa | 7 951 620 | 109 795 |  |  |  |  |
| powiatowych ulic Hallera, Złote Łany | 2007/2011 | środki UE |  |  |  | 1 586 256 | 1 935 747 |  |
| i Kasztanowej w Pszczynie i Jankowicach |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| Remont dróg powiatowych objętych |  | budżet powiatu |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 800 000 |
| projektem inwestycyjnym pn. "Gospodarka | 2009/2013 | budżet państwa | 2 000 000 |  |  |  |  |  |
| wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I" |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa skrzyżowania dróg |  | budżet powiatu |  |  | 1 500 000 |  |  |  |
| powiatowych na małe rondo | 2007/2009 | budżet państwa | 1 548 556 | 48 556 |  |  |  |  |
| obejmujące ul. Katowicką, Chopina, |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| Bieruńską i Miarki w Pszczynie |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja nawierzchni DP 4127 tj. |  | budżet powiatu |  |  |  | 715 512 |  | 3 000 000 |
| ul. Szewczyka w Studzienicach na odcinku |  | budżet państwa | 3 797 232 | 81 720 |  |  |  |  |
| od skrzyżowania z DW 931 w | 2004/2013 | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| Jankowicach do OSP w Studzienicach |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| oraz budowa chodnika w ciagu ul. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szewczyka w Studzienicach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMINA MIEDŹNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej |  | budżet powiatu |  |  |  | 947 000 | 1 159 730 |  |
| Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg | 2007/2011 | budżet państwa | 5 720 277 | 91 279 |  |  |  |  |
| dróg powiatowych - ul. Wiejskiej, |  | środki UE |  |  |  | 1 586 908 | 1 935 360 |  |
| Bieruńskiej i Górnośląskiej Miedźnej |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| i Gilowicach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowa nawierzchni DP s4148 tj. ul |  | budżet powiatu |  |  |  |  |  | 1 680 171 |
| Lompy w Gilowicach na odcinku od |  | budżet państwa | 1 700 179 | 20 008 |  |  |  |  |
| skrzyżowania z DP s4137 tj. ul. | 2006/2013 | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| Górnośląskiej w Gilowicach do |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| posesji Nr 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMINA SUSZEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w |  | budżet powiatu |  |  | 545 000 |  |  |  |
| ciagu drogi nr S4154 poprzez budowę |  | budżet państwa | 1 091 861 |  | 531 245 |  |  |  |
| chodnika przy ul. Św. Jana w Suszcu | 2006/2009 | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| do skrzyżowania Powstańców Ślaskich |  | inne |  | 15 616 |  |  |  |  |
| wraz z kanalizacją deszczową |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ciągu drogi nr S4150 poprzez budowę |  | budżet powiatu |  |  | 645 000 |  |  |  |
| chodnika przy ul. Dworcowej w | 2006/2009 | budżet państwa | 1 303 023 |  | 634 743 |  |  |  |
| Radostowicach na odcinku od potoku |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| Dokawa do cieku Dokawa wraz z |  | inne |  | 23 280 |  |  |  |  |
| budową kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |  | budżet powiatu |  |  | 206 531 | 206 531 |  |  |
| w gminie Suszec poprzez budowę | 2009/2010 | budżet państwa | 2 761 681 | 1 190 |  |  |  |  |
| chodników w ciągu ul.Wyzwolenia w |  | środki UE |  |  | 1 177 085 | 1 170 344 |  |  |
| Suszcu i Mizerowie |  | inne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet powiatu |  |  |  |  |  | 1 875 000 |
| Przebudowa ul. Jana Pawła II | 2004/2013 | budżet państwa | 1 905 000 | 30 000 |  |  |  |  |
|  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| GMINA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ul.Szkolnej wraz z |  | budżet powiatu |  |  | 2 600 000 |  |  |  |
| przebudową skrzyżowań w Gminie | 2006/2009 | budżet państwa | 5 257 340 | 57 340 | 2 600 000 |  |  |  |
| Uzdrowiskowej Goczałkowice Zdrój |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |
| GMINA PAWŁOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet powiatu |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 810 000 |
| Modernizacja nawierzchni |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |  |
| ul. Kraszewskiego w Golasowicach | 2007/2013 | środki UE | 1 210 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet powiatu |  |  |  | 100 000 | 292720 |  |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Ligonia | 2004/2011 | budżet państwa | 842 733 | 450 013 |  |  |  |  |
| w Krzyżowicach |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet powiatu |  |  |  | 150 000 | 170 467 |  |
| Przebudowa ul. Kasztanowej |  | budżet państwa | 1 200 000 | 879 533 |  |  |  |  |
| w Jarząbkowicach - etap I | 2005/2011 | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |